- Plan de Implementación por Fases - Optimización de Rendimiento del Dashboard

Este plan aborda las 4 propuestas de optimización de rendimiento para reducir el tiempo de carga del Dashboard desde varios segundos a respuestas instantáneas (< 0.1s).

- User Review Required

IMPORTANT

El plan se ejecutará en 3 fases secuenciales con verificación de exactitud numérica tras cada fase. No se modificará la lógica de negocio ni las fórmulas financieras.

- Proposed Changes

- FASE 1: Optimización del Stored Procedure en MySQL (Propuesta 2)

[MODIFY] update_sp_patrimonio.sql & SP_PATRIMONIO_CONSOLIDADO.txt

- Reestructurar el Stored Procedure SP_PATRIMONIO_CONSOLIDADO utilizando una tabla temporal en memoria (TEMPORARY TABLE temp_patrimonio).

- Insertar los 11 rubros en temp_patrimonio en un solo paso.

- Calcular el renglón TOTAL mediante SELECT 'TOTAL', COALESCE(SUM(valor), 0) FROM temp_patrimonio, eliminando la re-ejecución de 11 subconsultas duplicadas sobre las tablas amortizacion e inversion.

- FASE 2: Backend Laravel - Eliminación de Llamada Redundante y Caché (Propuestas 1 y 4)

[MODIFY] PatrimonioController.php

- Eliminar la segunda llamada consecutiva a CALL SP_PATRIMONIO_CONSOLIDADO(..., 1, 1) cuando los switches están en 0.

- Extraer los valores potenciales de plusvalía y dividendos ejecutando siempre la consulta completa y derivando la base mediante resta matemática en PHP.

- Añadir caché de memoria con Cache::remember('patrimonio_consolidado_...', 60, ...) por 60 segundos por combinación de filtros.

- FASE 3: Endpoint Liviano de Próximas Amortizaciones (Propuesta 3)

[MODIFY] AmortizacionController.php

- Crear el método getProximas(Request $request) con consulta directa ORDER BY fecha_pago ASC LIMIT 5.

[MODIFY] api.php

- Registrar la ruta GET /amortizaciones/proximas.

[MODIFY] amortizacion.service.ts

- Añadir el método getProximas(limit: number = 5).

[MODIFY] dashboard.component.ts

- Reemplazar amortizacionService.getAll() por amortizacionService.getProximas(5).

- Verification Plan

- Automated Tests

- Compilar frontend con npx ng build --configuration development.

- Ejecutar consulta directa a MySQL para verificar que SP_PATRIMONIO_CONSOLIDADO retorna resultados idénticos.

- Manual Verification

- Probar carga del Dashboard en http://localhost:4200/dashboard.

- Verificar en las herramientas de desarrollo del navegador que las peticiones respondan en menos de 100ms.

- Confirmar que los 12 KPIs del Dashboard sigan mostrando montos matemáticamente exactos.